湾管办字〔2024〕41号    
中共湾里管理局工委  湾里管理局办公室

关于完善湾里城区市政工程建设项目移交工作机制的通知

各镇、街道，洗药湖管理处，罗亭工业园管委会，管理局各部门，驻局有关单位：

为进一步完善移交工作机制，规范移交流程，充分发挥各行业主管单位(部门)在设施移交工作中专业优势作用，有效提高移交工作效率，参照《南昌市市政工程建设项目移交管理办法》(洪府办发﹝2021﹞6号)等有关文件精神，现对湾里城区市政工程建设项目的移交工作流程和分工进行细化和明确，并就有关事项通知如下:

一、职责分工
1.局移交专班:由分管建管口的副局长牵头，景城管理办落实，景城建设办、财政工作办、重点工程服务中心配合，各指挥部和其他相关部门参与，统筹推进市政工程建设项目移交工作。具体负责办理移交证书备案，组织召开重大重点工程的移交专班工作会议，制定移交有关工作制度，规范移交流程;牵头组织涉及多个行业的综合性项目移交工作;协助行业主管部门测算市政、园林绿化、环卫、排水养护设施量管护经费等工作。

2.景区与城乡管理办公室:设施建设股牵头各项移交工作，园林公园股、安稳燃气股、市容股、垃圾分类办公室、景区公共设施监测中心、景区环境卫生监测中心分别负责落实相应行业设施移交工作具体事项，主要包括:移交证书和设施量审查;移交工作中责任边界划分和移交争议问题的协调处置;牵头办理行业领域内设施工作。

3.财政工作办：落实移交后的市政实施管护经费。
4.大湾集团:一是作为建设单位时，负责对接各接收单位，实施设施移交和问题整改工作。二是作为代建单位时，配合建设单位办理移交和问题整改工作。三是督促下属施工单位，遵守市里的移交管理办法、遵守本工作机制。四是督促下属市场化外包公司，对接移交工作、核实和申请移交后的管护经费。

5.各镇、街、处:负责明确辖区设施接收单位，落实辖区管设施管护经费，辖区管设施移交争议问题的协调处置，督促移交和接收双方办理移交证书。

6.湾里交警大队：负责交通安全设施(交通信号灯、交通标志、交通显示屏、中央隔离护栏、机非隔离护栏，电子警察抓拍，卡口监控等设施等)移交工作的组织实施和监督管理工作。具体负责移交工作中责任边界划分和移交争议问题的协调处置，交通信号和抓拍设备联网，督促移交和接收双方办理移交证书。

二、移交工作流程

1.明确管护主体。

一般性市政设施移交，按《南昌市市政工程建设项目移交管理办法》(洪府办发﹝2021﹞6号)规定，移交对应的城市管理主管部门及相应的市场化服务外包单位。涉及多个行业的综合性项目由局移交专班牵头组织办理，单行业设施移交由局直单位(对应行业股室)按程序报湾里管理局明确。

2.确认移交边界。

移交双方对移交设施范围和移交边界进行确认并绘制移交范围示意图。

3.编制移交证书。

建设单位根据竣工图和现场实际情况编制移交设施量明细表，移交双方到现场对照竣工图和移交设施量明细表逐项清点设施量、制作移交设施清单，同步按照统一制式要求编制移交证书(见附件1)。交接双方对移交设施量的真实性和准确性负责。

4.移交证书审查。

移交双方完成证书编制后,在规定时间内提交移交证书电子版、经移交双方签章确认的移交设施量明细表(见附件2)和项目竣工图等资料，由对应行业主管部门对证书格式和内容完整性以及设施量进行审核(维修改造项目未改变原管护边界和设施量的，验收合格后由原管护单位直接与建设单位办理移交证书后报局直单位对应行业股室备案)。

5.移交证书签署。

电子稿移交证书审核完成后，移交双方正式签署移交证书，盖章后提交市(区)对应行业主管部门办理监交手续，监交手续完成后报局移交专班备案。移交证书一式五份，市(区)财政部门、建设单位、接收单位、行业主管部门、局移交专班各执一份。

6.测算管护经费。

纳入市本级城维费设施管护经费的项目，移交证书办理完成后，由设施接收单位填制新增设施量汇总表(见附件3),行业主管科室依据移交证书和现行养护经费标准测算管护经费，填制新增设施管护经费计算表(见附件4),并提交市城管执法局规划科技科对新增设施管护经费标准适用情况进行复核，最终报局财政工作办。

附件：1.南昌市市政工程建设项目移交证书(样表）

2.移交设施量明细表(样表）
      3.设施量汇总表(样表）

4.新增设施量管护经费计算表(样表）
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附件1

编号： 
南昌市市政工程建设项目移交证书

 工程名称：                                     

建设单位：                                     
 接管单位：                                     
移交时间：                                     

	工程名称
	

	起止点位
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	设计单位
	
	勘察单位
	

	开工日期
	
	竣工日期
	

	验收日期
	
	保修期限
	

	工程概况：

	移交设施量：

	移交边界图（附图）：

	移交资料：

	移交依据：

	建设单位：

      签字：                         （签章）

                                   年    月    日

	接收单位：

      签字：                         （签章）

                                  年    月    日

	监交单位：

      签字：                         （签章）

                                   年    月    日

	市移交专班（备案）：

      签字：                         （签章）

                                   年    月    日

	备注：移交证书一式五份，市（区）财政部门、建设单位、接收单位、监交单位、市移交专班各执一份。


	附件2
	
	
	
	
	

	移 交 设 施 量 明 细 表

	一、沥青砼路面

	序号
	设施名称
	起止点位     （桩号/墩号）
	宽度（米）
	长度（米）
	面积    （平方米）
	标记

	1
	**路主线       沥青砼路面         
	k0+00~K1+100
	23.5
	1100
	25850
	sq-01-z04

	2
	
	k1+100~K1+260
	32.25
	160
	5160
	sq-01-z05

	3
	
	K1+260~K2+800
	23.5
	540
	12690
	sq-01-z06

	合   计
	/
	1800
	43700
	

	二、钢筋砼立交桥

	序号
	设施名称
	起止点位     （桩号/墩号）
	宽度（米）
	长度（米）
	面积    （平方米）
	标记

	1
	**匝道
	k0+00~K0+230
	10
	230
	2300
	sq-01-z06

	2
	**匝道
	k0+00~K0+230
	10
	160
	1600
	sq-01-z07

	合   计
	/
	390
	3900
	

	三、绿地管护面积

	序号
	设施名称
	起止点位     （桩号/墩号）
	宽度（米）
	长度（米）
	面积    （平方米）
	标记

	1
	**路主线       中央绿化带         
	k0+00~K1+100
	8
	1100
	8800
	lh-03-z02

	2
	
	k1+100~K1+260
	8
	160
	1280
	lh-03-z03

	合   计
	/
	1260
	10080
	

	四、小型管道

	序号
	设施名称
	起止点位     （桩号/墩号）
	型号/规格
	单位
	长度
	标记

	1
	（**道路**雨/污水管道）
	k0+00~K0+100
	DN300
	米
	12
	sq-02-03

	2
	
	k0+100~K0+200
	DN300
	米
	79
	sq-02-03

	合   计
	/
	/
	91
	

	建设单位：                                                                        联系电话：                                                 年   月   日                                                                

	接收单位：                                                                            联系电话：                                                 年   月   日                                                                 


说明：1.建设单位根据竣工图和现场实际情况编制市政、绿化、排水等移交设施量明细表，移交双方现场清点核对无误后签章确认。

“标记”中填写竣工图图号、工程结算资料页码等设施量明细出处。

维修改造工程涉及既有设施废弃、改造的，需对相关设施量单独计算，并在标记中对具体情况进行说明。

	附件3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设 施 量 汇 总 表

	项目名称：**工程                                                                                                                                     
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	起止点位（桩号/墩号）
	主线长度（米）
	标记
	匝道长度（米）
	标记
	钢筋砼桥梁面积（m2）
	标记
	沥青混凝土路面（m2）
	标记
	立交防护栏（m）
	标记
	落水管（m）
	标记

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ZLK7+003-ZLK7+771
	
	
	768
	p13
	
	
	19745.75
	p11(1)
	
	
	
	

	2
	ZLK7+841-ZLK8+831
	
	
	990
	
	
	
	23732.48
	
	
	
	
	

	3
	ZLK9+132.5-K10+068.9
	
	
	936.4
	
	
	
	23469.00
	p12(1)
	
	
	
	

	4
	ZLK10+453.9-K10+930.774
	
	
	476.874
	
	
	
	11929.60
	
	
	
	
	

	5
	ZLK11+216-ZLK11+465
	
	
	249
	
	
	
	5851.50
	
	
	
	
	

	6
	ZLK11+875-ZLK12+316
	
	
	441
	
	
	
	10363.50
	p13(1)
	
	
	
	

	7
	主线桥
	6546
	p3(1)
	
	
	199758.708
	p3(1)
	
	
	19998.00
	p3(1)
	8673.4
	p16.七

	8
	ABCD匝道
	689.5
	p3(2)
	
	
	6250.25
	p3(2)
	
	
	1379.00
	p3(2)
	342.2
	p15.七

	9
	E、F匝道
	1014.16
	p4(3)
	
	
	9199.26
	p4(3)
	
	
	2028.30
	p4(3)
	825.6
	

	10
	G、H匝道
	380
	p5(4)
	
	
	2850
	p5(4)
	
	
	760.00
	p5(4)
	
	

	11
	JA、JB匝道
	994
	p6(5)
	
	
	8449
	p6(5)
	
	
	1988.00
	p6(5)
	687
	

	13
	GA、GB匝道
	-300
	
	p7(7)
	
	-2250
	p7(7)
	
	
	-600
	p7(7)
	-194
	p16.七

	
	合计
	9323.66
	
	3861.27 
	
	224257.218 
	
	95091.83
	
	25553.30
	
	10334.2
	


说明：1.“标记”中填写设施量在移交证书中对应的页码和具体位置。

      2.维修改造工程涉及既有设施废弃、改造需核减的既有设施量用负数形式汇总计算。

	附件4

	新增设施量管护经费计算表

	移交单位：
	管护单位：
	
	

	序号
	移交设施名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一
	市政地面设施
	
	
	
	
	

	1
	水泥砼路面
	平方米
	
	
	
	

	2
	沥青砼路面
	平方米
	
	
	
	

	3
	预制板人行道、植草砖*
	平方米
	
	
	
	

	4
	花岗岩人行道*
	平方米*
	
	
	
	

	5
	大型石暗沟 B>1000
	米
	
	
	
	

	6
	管道出口
	座
	
	
	
	

	7
	明渠
	米
	
	
	
	

	8
	汉白玉栏杆
	平方米
	
	
	
	

	9
	汉白玉*、花岗岩护栏*、片石驳岸*
	米*
	
	
	
	

	10
	钢筋砼跨河桥
	平方米
	
	
	
	

	11
	石拱桥
	平方米
	
	
	
	

	12
	钢筋砼立交桥
	平方米
	
	
	
	

	13
	地道（含车行下立交）
	平方米
	
	
	
	

	14
	隧道*
	平方米*
	
	
	
	

	15
	立交桥防护栏、水泥护栏*、链条护栏*
	米
	
	
	
	

	16
	不锈钢、铝合金栏杆*
	米*
	
	
	
	

	17
	落水管
	米
	
	
	
	

	18
	明沟
	米
	
	
	
	

	19
	防腐木*
	平方米*
	
	
	
	

	二
	市政排水设施
	
	
	
	
	

	1
	小型管道 <600、小型暗涵*
	米
	
	
	
	

	2
	中型管600<   <1000
	米
	
	
	
	

	3
	大型管   >1000
	米
	
	
	
	

	4
	小型站五等雨水泵站
	座
	
	
	
	

	5
	中型站四等雨水泵站
	座
	
	
	
	

	6
	中型站三等雨水泵站
	座
	
	
	
	

	7
	小型站五等污水泵站
	座
	
	
	
	

	8
	中型站四等污水泵站
	座
	
	
	
	

	9
	中型站三等污水泵站
	座
	
	
	
	

	10
	闸门（小型八等）
	座
	
	
	
	

	11
	雨水井
	座
	
	
	
	

	12
	检查井
	座
	
	
	
	

	三
	市政路灯设施
	
	
	
	
	

	1
	路灯功率
	千瓦
	
	
	
	

	2
	传统光源路灯
	杆（盏）
	
	
	
	

	3
	250KVA以下变压器检测
	座
	
	
	
	

	4
	315KVA以下变压器检测
	座
	
	
	
	

	5
	800KVA以下变压器检测
	座
	
	
	
	

	6
	2000KVA以下变压器检测
	座
	
	
	
	

	7
	LED路灯*
	盏*
	
	
	
	

	8
	立面LED景观灯*
	盏*
	
	
	
	

	9
	落地路灯控制箱*、三遥外围终端*
	座*
	
	
	
	

	10
	杆上变压器*
	座*
	
	
	
	

	11
	箱式变压器*
	座*
	
	
	
	

	12
	中心控制室*
	处*
	
	
	
	

	四
	市容设施
	
	
	
	
	

	1
	道路清扫保洁
	平方米
	
	
	
	

	2
	机扫
	平方米
	
	
	
	

	3
	压缩式垃圾中转站
	座
	
	
	
	

	4
	垃圾填埋*
	吨*
	
	
	
	

	5
	公厕
	座
	
	
	
	

	6
	果壳箱
	个
	
	
	
	

	7
	道路洒水冲洗*
	公里*
	
	
	
	

	8
	中心护栏清洗*
	公里*
	
	
	
	

	9
	垃圾清运
	吨
	
	
	
	

	10
	开放式社区保洁
	平方米
	
	
	
	

	11
	车载流动公厕、吸污车
	辆
	
	
	
	

	12
	高压清洗扫道车
	辆
	
	
	
	

	五
	园林绿化设施
	
	
	
	
	

	1
	绿地管护(1棵行道树折1.5㎡绿地)
	平方米
	
	
	
	

	2
	绿地保洁
	平方米
	
	
	
	

	3
	水生植物管护
	平方米
	
	
	
	

	4
	水生植物保洁
	平方米
	
	
	
	

	年度管护经费合计
	元
	
	
	
	一年


行业主管股室：               景城管理办：            局财政工作办：
中共湾里管理局工委 湾里管理局办公室      2024年5月13日印发
办公室










